รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ.  2567

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก  อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม

1.ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาสังคมและความเดือดร้อนของประชาชน

| ลำดับ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |  | ระยะเวลาในการดำเนินการ |  | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ไป | วันที่เริ่มต้นดำเนินการ | วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ |  |  |
| 1 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโพนสวรรค์ ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 50,000 | 50,000 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและงานประเพณี | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 40,000 | 37,630 | 10 เม.ย.67 | 20 เม.ย. 67 |  |  |
| 3 | โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในอาคาร | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 20,000 | 19,570 | 12 มี.ค. 67 | 17 มี.ค. 67 |  |  |
| 4 | โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ อปพร. | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 20,000 | 19,820 | 18 พ.ค. 67 | 23 พ.ค. 67 |  |  |
| 5 | โครงการสาวมหมวกนิรภัย | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 20,000 | 17,550 | 22 ก.พ. 67 | 25 ก.พ. 67 |  |  |
| 6 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 20,000 | 19,980 | 24 มี.ค. 67 | 28 มี.ค. 67 |  |  |
| 7 | โครงการปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นตามระบบการแพทย์ฉุกเฉิน | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 480,000 | 432,000 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |  |
| 8 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11 ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 220,000 | 220,000 | 1 เม.ย. 67 | 30 ก.ย. 67 |  |  |
| 9 | สนับสนุนงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 6,600,000 | 6,243,500 | 1 ต. ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |  |
| 10 | สนับสนุนงบประมาณสวัสดิการเบี้ยยังชีพคนพิการ | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 1,740,000 | 1,580,000 | 1 ต. ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |  |
| 11 | สนับสนุนงบประมาณสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 80,000 โอนเพิ่ม 1,000 | 80,500 | 1 ต. ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |  |
| 12 | สนับสนุนโครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโพนบก | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 210,000 | 210,000 | 30 ก.ย. 67 | 30 ก.ย. 67 |  |  |
| 13 | สนับสนุนโครงการกองทุนหลักปแระกันสุขภาพตำบลโพนบก | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 130,000 | 130,000 | 30 ก.ย. 67 | 30 ก.ย. 67 |  |  |
| 14 | โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลโพนบก | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 20,000 โอนเพิ่ม 90,000 | 82,095 | 30 ก.ย. 67 | 30 ก.ย. 67 |  |  |

2.  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่

| ลำดับ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |  | ระยะเวลาในการดำเนินการ |  | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ไป | วันที่เริ่มต้นดำเนินการ | วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ |  |  |
| 1 | โครงการสัปดาห์รณรงค์ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสำนักงานและพัฒนาถนนรอบตำบล | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 30,000 | 29,400 | 1 ธ.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |  |
| 2 | โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียม (นอกสถานที่) | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 7,000 | 7,000 | 23 เม.ย.67 | 30 เม.ย. 67 |  |  |
| 3 | โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 60,000 | 57,960 | 2 มี.ค. 67 | 8 มี.ค. 67 |  |  |
| 4 | โครงการป้องกันโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 15,000 | 13,900 | 23 ก.ค. 67 | 28 ก.ค. 67 |  |  |
| 5 | จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 280,000 | 279,400 | 15 ธ.ค. 66 | 21 ธ.ค. 66 |  |  |
| 6 | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 40,000 โอนเพิ่ม 40,000 | 79,950 | 1 ธ.ค. 66 | 15 ธ.ค. 66 |  |  |
| 7 | วัสดุก่อสร้าง | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 40,000 | 40,000 | 4 ก.ค. 67 | 18 ก.ค. 67 |  |  |
| 8 | จ้างเหมาบริการปรับเกรดถนนลูกรังในตำบลโพนบก | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 300,000 | 296,744 | 20 ก.ค. 67 | 29 ก.ค. 67 |  |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านโพนพัฒนา (สายหลังวัด) | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 499,000 | 498,800 | 28 มิ.ย. 67 | 26 ส.ค. 67 |  |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโพนเจริญ สายนานายประภาส | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 499,000 | 498,500 | 22 มี.ค. 67 | 20 พ.ค. 67 |  |  |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโพนเพ็ก สายทางมาอ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 497,000 | 496,980 | 23 ม.ค. 67 | 22 มี.ค.67 |  |  |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโพนบก สายหนองลุมพุก | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 495,000 | 495,000 | 9 พ.ค. 67 | 7 ก.ค. 67 |  |  |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านโพนบก ไปหมู่ที่ 3 บ้านแมด | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 275,000 | 274,000 | 22 มี.ค. 67 | 20 พ.ค. 67 |  |  |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางไปที่ทิ้งขยะ อบต.โพนบก | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 498,000 | 495,700 | 28 มิ.ย. 67 | 26 ส.ค. 67 |  |  |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านท่าสะอาด ไปบ้านหนองดู่ | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 499,000 | 498,218 | 13 ม.ค. 67 | 12 มี.ค. 67 |  |  |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านโพนบกน้อย ไปบ้านโนนขาม | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 499,000 | 498,218 | 16 ม.ค. 67 | 15 มี.ค. 67 |  |  |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าที่ทิ้งขยะ อบต.โพนบก | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 420,000 | 420,600 | 13 ธ.ค. 66 | 10 ก.พ. 67 |  |  |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านเหล่าบะดา | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 462,900 | 462,900 | 11 ส.ค. 67 | 9 ต.ค. 67 |  |  |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 5 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 123,600 | 123,600 | 13 ธ.ค. 66 | 10 กพ. 67 |  |  |
| 20 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านเหล่าบะดา สายทางบ้านโพนบกน้อย | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 494,200 | 494,200 | 1 พ.ค. 67 | 29 มิ.ย. 67 |  |  |
| 21 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโนนอุดม | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 314,700 | 314,700 | 11 ส.ค. 67 | 9 ต.ค. 67 |  |  |
| 22 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโนนอุดม สายทางไปบ้านหนองดู่ | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 493,600 | 493,600 | 9 พ.ค. 67 | 7 ก.ค. 67 |  |  |
| 23 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านโพนพัฒนา สายทางเชื่อมทางมาห้วยหินลาด | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 494,200 | 494,200 | 1 พ.ค. 67 | 19 มิ.ย. 67 |  |  |
| 24 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโพนเพ็ก สายหน้าโรงเรียน | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 498,300 | 498,300 | 13 มิ.ย. 67 | 11 ส.ค. 67 |  |  |
| 25 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแมด | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 497,000 | 497,000 | 10 พ.ค. 67 | 8 ก.ค. 67 |  |  |
| 26 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านเหล่าบะดา | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 922,700 | 922,700 | 27 ส.ค. 67 | 25 ต.ค. 67 |  |  |
| 27 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโนนอุดม | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 498,500 | 489,500 | 1 ส.ค. 67 | 29 ก.ย. 67 |  |  |
| 28 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านโพนเพ็ก สายห้วยยาง | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 249,733 | 249,733 | 6 มี.ค. 67 | 20 มี.ค. 67 |  |  |
| 29 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 11 บ้านโพนบก สาย 3 (ครัวบุญเพ็ง) | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 199,500 | 199,500 | 2 มี.ค. 67 | 16 มี.ค. 67 |  |  |
| 30 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านโพนบก เชื่อมหมู่ที่ 10 บ้านโพนเจริญ | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 199,500 | 199,500 | 2 มี.ค. 67 | 16 มี.ค. 67 |  |  |
| 31 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านเหล่าบะดา สายห้วยเซกา | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 199,500 | 199,500 | 7 มี.ค. 67 | 21 มี.ค. 67 |  |  |
| 32 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านท่าสะอาด | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 199,500 | 199,500 | 15 มี.ค. 67 | 29 มี.ค. 67 |  |  |
| 33 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านโพนบกน้อย สายข้างศูนย์เรียนรู้การเกษตร | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 199,500 | 199,500 | 2 มี.ค. 67 | 16 มี.ค. 67 |  |  |
| 34 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านโนนอุดม | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 199,500 | 199,500 | 6 มี.ค. 67 | 20 มี.ค. 67 |  |  |
| 35 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 9 บ้านโพนพัฒนา สายทางไปโคกก่อง | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 199,500 | 199,500 | 6 มี.ค. 67 | 20 มี.ค. 67 |  |  |

3.  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |  | ระยะเวลาในการดำเนินการ |  | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ไป | วันที่เริ่มต้นดำเนินการ | วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ |  |  |
| 1 | โครงการปล่อยพันธุ์ปลา ในแหล่งน้ำธรรมชาติ | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 50,000 โอนลด 10,000 | 39,450 | 20 ก.ค. 67 | 29 ก.ค. 67 |  |  |
| 2 | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 30,000 โอนเพิ่ม 10,000 | 40,000 | 15 ก.ค. 67 | 25 ก.ค. 67 |  |  |
| 3 | โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติฯ | ดำเนินการเสร็จสิ้น | ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 40,000 | 28,280 | 5 ก.ค. 67 | 14 ก.ค. 67 |  |  |

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

| ลำดับ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |  | ระยะเวลาในการดำเนินการ |  | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ไป | วันที่เริ่มต้นดำเนินการ | วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ |  |  |
| 1 | โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิ่น ส.อบต พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้นำชุมชน | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 300,000 | 273,000 | 23 มี.ค. 67 | 29 มี.ค. 67 |  |  |
| 2 | เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 42,000 | 42,000 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |  |
| 3 | จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยในที่ทำการ อบต.โพนบก | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 84,000 | 77,000 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |  |
| 4 | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 10,000 | 9,550 | 11 มิ.ย. 67 | 15 มิ.ย. 67 |  |  |
| 5 | ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 10,000 | 3,000 | 21 ต.ค.66 | 23 ต.ค. 66 |  |  |
| 6 | โครงการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 12,000 | 12,000 | 24 ก.ค. 67 | 21 ต.ค. 67 |  |  |
| 7 | โครงการประชาคมหมู่บ้านหรือตำบลเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 20,000 | 20,000 | 21 เม.ย.67 | 30 เม.ย. 67 |  |  |
| 8 | โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในเขตบริการ อบต.โพนบก | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 2}152}600 | 2,045,290 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |  |
| 9 | ค่าอาหารเสริม (นม) | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 1,102,400 โอนลด 100,000 | 983,018.79 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |  |
| 10 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 486,500 | 432,096 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |  |
| 11 | จ้างเหมาบริการงานต่างๆด้านการศึกษา | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 120,000 โอนลด 20,000 | 90,000 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |  |
| 12 | จ้างเหมาบริการต่างๆด้านงานช่าง | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 240,000 | 220,000 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |  |

5.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนาธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยว

| ลำดับ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |  | ระยะเวลาในการดำเนินการ |  | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ไป | วันที่เริ่มต้นดำเนินการ | วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ |  |  |
| 1 | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอโพนสวรรค์ ตามโครงการจัดสร้างเรือไฟอำเภอโพนสวรรค์ | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 75,000 | 75,000 | 1 ต.ค. 67 | 31 ต.ค. 67 |  |  |
| 2 | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลโพนบก | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 329,900 | 329,900 | 1 พ.ย. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |  |
| 3 | โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติดโพนบกเกมส์ | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 200,000 โอนลด 60,000 | 139,700 | 17 ม.ค. 67 | 20 ม.ค. 67 |  |  |
| 4 | โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้สูงอายุตำบลโพนบก | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 80,000 | 80,000 | 21 เม.ย.67 | 25 เม.ย. 67 |  |  |